## Slide 1: 온라인 스터디 그룹 웹 사이트 개발 프로젝트 수행 계획서
Ver 1.0

## Slide 2: 목차
1. 프로젝트 명
본 프로젝트의 명칭은 “온라인 스터디 그룹 개발“ 이라 한다
2. 프로젝트 기간
- 프로젝트 기획 : 2024.07.22 ~ 2024.07.22
- 프로젝트 요구사항 도출 및 화면 설계 : 2024.07.23 ~ 2024.07.23
- 프로젝트 구현 기간 : 2024.07.24 ~ 2024.07.29
- 프로젝트 오픈 일정(테스트 완료) : 2024.07.30
- 전체 프로젝트 기간 : 2024.07.22 ~ 2024.07.30
3. 프로젝트 기대 효과
-온라인 스터디 그룹 사이트 개발을 통해 비대면으로 공부를 할 수 있으며 카페 또는 장소의 대여료 없이
온라인 상에서 구축 가능

## Slide 3
프로젝트 범위
1.1 작업 명세서
- 문서화 : 요구사항 정의서 작성, 운영자 매뉴얼, DB목록 및 정의서
- 개발 : 회원 관리 – 아이디, 암호, 이메일, 이름 (회원 권한)
문의 – 사이트 운영자에게 문의 (회원)
게시판 – 읽기( anyone) , 쓰기( 회원 레벨 3 권한)
1.2 시스템
- 시스템 구축
- 요구 사항 정의 단계
- 분석 단계
- 설계 단계
- 프론트 엔드 : html, css, javascript( 태그 레이아웃, 태그 아이디, 클래스, 함수 이름 )
- 백 엔드 : java ( class이름, 변수 이름, 메소드 이름 )
- 구현 단계
- 테스트 및 안정화
- 테스트 : 단위 테스트( 게시판 글쓰기, 게시판 글읽기 등 입력값과 결과값), 통합 테스트

## Slide 4
소프트웨어 구성도
1.1 SW 구성도 ( 사용한 모든 소프트웨어 )
- Eclipse 2021-12
- tomcat 9
- jdk 11
- html 5
- css 3
- javascript ECMA-262 14th
- windows 10
- port 80
- Mysql 8.0
- cos
- javax.email

## Slide 5
프로젝트 수행 조직도
Project Manager
PM
프론트
PM
백엔드
PM
지원
PM
Project Manager
PM
Project Manager
PM

## Slide 6
세부 일정 추진 단계
단계 | 활동 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
계획 |  |  |  |  |  |  | 
분석 |  |  |  |  |  |  | 
설계 |  |  |  |  |  |  | 
구현 |  |  |  |  |  |  | 
테스트 |  |  |  |  |  |  | 
종료 |  |  |  |  |  |  |